**Отчет**

**О результатах деятельности ГКУ «ИС Даниловского района» за 2015г. для заслушивания на заседании совета депутатов муниципального округа.**

В Даниловском районе ведут свою деятельность 2 управляющие организации (ГБУ «Жилищник Даниловского района» и ООО «Сервис-Град»), 16 ТСЖ и

1 ЖСК:

-Под управлением ГБУ «Жилищник Даниловского района» находится 333 МКД, включая 9 ТСЖ и 1 ЖСК

-Под управлением ООО «Сервис-Град» находится 1 МКД по адресу ул. Трофимова, д.9, 2.

- из 16 ТСЖ – 9 ТСЖ находится под управлением ГБУ «Жилищник Даниловского района», остальные 7 ТСЖ ведут свою деятельность самостоятельно (находятся на самоуправлении)

1 ЖСК находится под управлением ГБУ «Жилищник Даниловского района» (См Приложение)

В Даниловском районе в 2015 году 1 управляющая организация и 4 ТСЖ на самоуправлении получали субсидию на содержание и ремонт жилого фонда из бюджета города Москвы:

1. ГБУ «Жилищник Даниловского района»
2. ТСЖ «Внешпосылторговец-5»
3. ТСЖ «Трофимово»
4. ТСЖ «На Тульской»
5. ТСЖ «Ольха»

В рамках 932-ПП от 29.12.2014г. «О региональной программе капитального ремонта» ГКУ «ИС Даниловского района в 2015г. инициировал и организовал общие собрания собственников по 341 МКД. В ходе проведения собраний 8МКД выбрали формировать взносы за капитальный ремонт на специальном счете, остальные 333 МКД формируют взносы за капитальный ремонт на счету Фонда капитального ремонта города Москвы.

В весенне-летний период отчетного 2015г ГКУ «ИС Даниловского района» выступал заказчиком в проведении работ по ремонту МКД и комплексному благоустройству Даниловского района.

1. **Средства социально-экономического развития района (ССЭР): (выделено7 124 500,98р освоено 6 161 989,50р.)**

- Разгрузка транзитов ( для ОДПУ) по 2 адресам

- Комплексное благоустройство 5 дворовых территорий

**2. Стимулирование управ районов**

**(выделено 32978 722,05р освоено 28 351 621,22р.)**

Ремонт МКД освоено 15 696 557,56р

- замена оконных блоков в 3 МКД

- ремонт балконов в 1 МКД

- разгрузка транзитных трубопроводов в 13 МКД

- установка ОДПУ по 7 адресам

- Ремонт квартиры ул. Лестева 22 кв.31

- ПСД на разгрузку транзитных трубопроводов по 17 адресам

Благоустройство освоено 12 655 063,66р

- закупка газонного ограждения

- комплексное благоустройство 11 дворовых территорий

- устройство гостевых парковочных карманов на 13 дворовых территориях

**3. Дополнительное финансирование**

**(выделено 102 700 558,78р освоено 100 564 847,14р)**

- комплексное благоустройство дворовых территорий по 33 адресам 16 972 717,86р

- комплексное благоустройство 20 дворовых территорий, не вошедших в программу «Моя улица» 83 592 129,28р.